# 项目名称：宜宾市翠屏区纸厂片区沿江智慧城市建设项目抗滑桩鉴定检测

# 询价文件

询价单位：宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司

询价代理机构：宜宾五州招标代理有限责任公司

共同编制

二〇二四年四月

询价公告

各报价单位：

我公司拟通过询价方式确定宜宾市翠屏区纸厂片区沿江智慧城市建设项目抗滑桩鉴定检测单位，现诚邀符合要求的单位对本项目进行报价，具体事宜告知如下：

一、项目概况

（一）项目名称：宜宾市翠屏区纸厂片区沿江智慧城市建设项目抗滑桩鉴定检测。

（二）项目介绍：项目位于翠屏区纸厂片区，项目建设范围为东起内六线铁路桥，西至岷江二桥止，占地约200亩，主要建设内容为对纸厂片区建设新型智慧城市市政及公共服务信息化基础设施。包括智慧多功能杆约 230套，智慧停车泊位约65个，智慧充电桩约13个，智慧桥下管养空间打造约8000平方米等，配套建设智慧化生态绿地系统等。

（三）控制价：最高限价为14万元（不含询价费用）。

（四）工作内容及要求：

|  | 工作内容明细 |
| --- | --- |
| 1 | 对抗滑桩支护的边坡的地形地貌、坡度及地质情况踏勘，边坡长度约175m,高度约21m,水平投影长度约32m。 |
| 2 | 对抗滑桩及外挂板外观质量进行全数检测，其中抗滑桩共44根，挂板长约175m 。 |
| 3 | 对抗滑桩截面尺寸、桩间距按批进行抽样检测，抽样数量不低于检测类别 B类的最小样本容量。 |
| 4 | 对抗滑桩钢筋配置验证性检测，验证根数不少于3根。 |
| 5 | 对抗滑桩抗压强度按批进行抽样检测，抽样数量不低于检测类别B类的最小样本容量。 |
| 6 | 对外挂板截面尺寸及钢筋配置按批进行抽样检测，抽样数量不低于检测类别B类的最小样本容量。 |
| 7 | 对外挂板混凝土抗压强度按批进行抽样检测，抽样数量不低于检测类别B类的最小样本容量。 |
| 8 | 整理现场检测结果，推定混凝土抗压强度，根据实测结果绘制实际剖面图。 |
| 9 | 梳理地勘报告、抗滑桩设计图等技术资料，提取相关计算参数。 |
| 10 | 根据检测结果及相关资料，结合改造方案对受力最不利的抗滑桩进行安全 性分析计算。 |
| 11 | 根据现场检测和计算分析结果，编制鉴定报告，做出结论，提出建议。 |

注：签订合同后14天内提供检测报告。

（五）资质要求：（1）建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质类别至少包含:主体结构工程现场检测。（2）省级(含直辖市)及以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书。（以上证书均需有效期内，并提供证明文件）

二、报价要求

报价包含但不限于税费和本项目相关的一切附带性费用（不含询价费用）。

三、评审

本次采购采用综合评标法（详见询价文件）。

四、询价会议时间及申请文件的递交

2024年4月10日上午10：00在询价地点（宜宾五州招标代理有限责任公司开标室）开启。

（一）申请单位需委派1名同志到现场递交申请文件；

（二）递交申请文件地址及联系方式。

地  址：宜宾市翠屏区菜坝镇幸福绿园党群服务中心四楼（宜宾五州招标代理有限责任公司）

联系人：唐老师

电  话：0831-8739989

五、询价费用

2000元（由中标单位在领取成交通知书前以转账形式缴纳至宜宾五州招标代理有限责任公司对公账户）。

六、联系方式：

采购人：宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司

通讯地址：宜宾市翠屏区菜坝镇绿园小区旁

联 系 人：欧老师

联系电话：0831-8739932

采购代理机构：宜宾五州招标代理有限责任公司

通讯地址：宜宾市翠屏区菜坝镇幸福绿园党群服务中心四楼（宜宾五州招标代理有限责任公司）

联 系 人：唐老师

电  话：0831-8739989

询价需知

1.申请文件编制要求

申请文件内容字迹清晰可辨，申请文件装订成册，不得采用活页夹。装订成册的申请文件应密封包装，在申请文件封面以及密封外层应写明“项目名称”、“申请人全称”、“申请日期”的字样，在“申请人全称”处均加盖申请人公章。

2.报价的其他要求

2.1 申请人的申请价格应是询价文件所确定范围的全部内容的价格体现。合同实施过程中，不因询价时提供的资料和申请人的判断结果与实际情况有差异而调整合同价格。

2.2申请人报价不得高于控制价，若报价高于控制价，则做无效报价处理。

2.3本工程实行一次性报价。（在经评审后出现相同投标价（或得分）无法进行中标候选人排序时，由询价单位自行确定。）

3.申请报价的有效性

通过强制性审查的申请人少于3家的，应重新组织询价。

4、申请文件的递交

按照询价公告规定的时间和地点，企业法定代表人参加的，由法定代表人持法人身份证明及身份证复印件（原件备查）、营业执照复印件、资质证书复印件。授权委托人参加的，由被授权人持企业法定代表人授权书、法定代表人及被授权人身份证复印件（原件备查）、营业执照复印件、资质证书复印件递交。（以上资料复印件需加盖公章）。

6、合同版本

按照询价人提供的合同版本为准。

7、资格要求

申请人资质等级及人员配备满足询价文件要求，且有效。

8、其它说明

若咨询公司未在规定期限内提交正式成果，我公司有权直接解除合同。

9.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30分） | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／最终报价)×价格分值×100% 实行四舍五入，保留二位小数。 | 共同 评审 因素 |
| 2 | 人员配备（30分） | 30分 | 1、项目负责人（10分）：具备工程类相关专业中级职称7分，具备工程类相关专业高级职称10分，本项最高得分为10分。 2、技术负责人（10分）：具备工程类相关专业中级职称7分，具备工程类相关专业高级职称10分，本项最高得分为10分。 3检测人员：检测人员每提供一名工程类中级及以上职称加5分，本项最高得分为10分。 注： 以上人员均需近6个月社保证明，相关证书复印件并加盖公章。 | 共同 评审 因素 |
| 3 | 履约能力 （40分） | 40分 | 2021年1月1日以来 供应商具有 1个不低于控制价的挡墙鉴定业绩得 10分，每增加一个类似业绩加10分。本项最高得40分。 注：提供中标（成交）通知书或合同（协议）书复印件并加盖供应商公章。 | 共同 评审 因素 |

10、申请文件内容

申请人递交的申请文件应包括但不限于以下内容：

（1）授权委托书

（2）公司营业执照、资质（如涉及）

（3）承诺报价函

（4）构成投标文件的其他资料

附件：申请文件格式

（项目名称）建设项目（工作内容）

申请文件

申请人：（单位名称）（加盖公章）

二〇二 年  月

法定代表人授权委托书

公司名称：

我公司法定代表人           授权委托         （公司职务：    ）为其代理人，参加贵单位于      年    月     日组织的           建设项目

工作询价，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜，我公司均予承认。

本授权书自      年      月      日签字生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称（加盖公章）：                        日    期：

法定代表人（签字）：            身份证号：

（附加盖投标人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：                    身份证号：

附 法定代表人授权代理人情况（附加盖投标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：                   手机：

营业执照

公司资质

承诺报价函

公司名称：

根据项目名称要求，现郑重承诺如下：

- 我方已认真阅读并接受本询价文件的所有要求。

- 我方对申请文件的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料的法律责任。

- 我公司仔细研究了询价文件和项目的基本情况，根据本公司的实际情况，本公司报价为：     万元。

- 我公司承诺如中选，应在领取成交通知书前以转账形式将询价费用缴纳至宜宾五州招标代理有限责任公司对公账户。

申请人：（盖单位章）

2024年  月  日

联系人：

电话：

构成投标文件的其他资料